## Slide 2
לאחר הבהלה מ- github התגבשנו לקבוצה והתחלנו ללמוד את הטכנולוגיות הבאות:
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 3
התנהלות הפרויקט:
בכל איטרציה נבחר מנהל Scrum שונה
דרכי התקשורת היו Whatsapp, gitter chat, וצ'אט במייל עם מנהל הארגון לתקשורת שוטפת
פגישת צוות אחת לשבוע
  בכל פגישה על שני הצוותים לישר קו מבחינה טכנולוגית
חלוקה לשני צוותים:
Back-end - אוריה ואדוארד - node, express, mongodb, mlab, azure,
Front-end - נבו, איתי ורפאל – bootstrap, css, angular
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 4
הפרויקט חולק לחמישה ספרינטים:
0. הכרת סביבת העבודה, בניית תהליך העבודה והכרה עם github .
הכרת טכנולוגיות והקמת שלד האתר.
הקמת השרת, DB, ופיתוח איזור הלמידה באתר.
הקמת משחק טריוויה, בדיקות קוד, חיבור השרת לפרויקט, יצירת דף 'צור קשר' ושינויים לפי בקשת הלקוח.
תיקון באגים, שיפור עיצוב, שינויים לפי בקשת הלקוח והתאמה למובייל.
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 5
פרויקט זה מיועד בעיקר לילדים ואינו עוסק בתכנים רגישים, כלומר אין צורך לאבטח/להסתיר מידע כלשהו,
במקרה הגרוע ביותר ההאקר הנורא יזכה במירב הנקודות
לכן לא איבטחנו את המידע
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 6
לקחים והסקת מסקנות:
סנכרון וחלוקת תפקידים - חלוקת תפקידים ברורה מונעת עבודה כפולה ותסכול.
לכל משימה לתת זמן חריגה על מנת לעמוד ביעדים.
הכרת הטכנולוגיות על בוריה הייתה מונעת סימני שאלה ובעיות בהמשך הפרויקט.
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 7
דגשים ליישום בפרויקטים הבאים:
מפגשים בתדירות גבוהה תורמת למורל גבוה ותיאום בין חברי הצוות.
כשיש מנהל Scrum הצוות עובד בצורה יעילה יותר.
גישת Delphi מאוד יעילה בהצפת בעיות.
חלוקה לצוותים חיונית ומאפשרת לכל צוות מיקוד בנושא מסויים ולהפיק ממנו את המירב.
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 8
דיון בנושא חווית משתמש:
מאחר והאפליקציה מיועדת בעיקר לילדים, בחרנו סמלים גדולים כדי לא לסבך את המשתמש.
כדי שהאפליקציה תהיה נעימה ומזמינה בחרנו להתאים לה רקעים מצויירים וצבעוניים להעצמת חווית המשתמש.
כדי שהמשתמש יוכל להנות מהאפליקציה מכל מקום התאמנו אותה לכל מכשיר.
כדי ליצור לימוד מעניין למשתמש יש אפשרות של למידה ואפשרות של משחק באתר.
סרגל הניווט תופס מקום מינימלי ומוצג רק בעת הצורך ע"מ לשמור על גודל דף מקסימלי.
שימוש בטכנולוגיה עדכנית (Angular) שעובדת בטכנולוגיית SPA, תורם לזמן טעינה מהיר.
סרטונים שכבר נלמדו מסומנים בצבע אפור וכך יש למשתמש מעקב על מילים/משפטים שנלמדו.
אוצר המילים אשר מוצע באתר מחולק לפי קטגוריות לנוחיות המשתמש.
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום

## Slide 9
סיכום:
זהו הפרויקט הגדול הראשון שלנו במסגרת הלימודים,
למדנו ממנו הרבה דברים כגון:
עבודה בצוות
עמידה בזמנים ובדרישות
אחריות ומחוייבות
עבודה דינמית מול לקוח
את המסקנות ניקח איתנו לפרויקטים הבאים
כעת נציג את המוצר הסופי
הכרת טכנולוגיות
התנהלות הפרויקט
חלוקה לספרינטים
אבטחת מידע
לקחים והסקת מסקנות
יישום עתידי
דיון
סיכום